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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
„Odborný léčebný ústav Jevíčko, oprava nájemního bytu v č. p. 510“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
	Objednatel
	Odborný léčebný ústav Jevíčko

	Sídlo
	TRN Léčebna 508, 569 43 Jevíčko

	IČO / DIČ
	00193976 / CZ00193976

	Bankovní spojení
	Komerční banka, a. s., č. ú. 43-4564540297/0100

	Zastoupení
	Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA, ředitelka

	Ve věcech technických
	Ing. Antonín Staněk, technický náměstek, tel. 776 714 977, staneka@olujevicko.cz

	E-mail objednatele
	info@olujevicko.cz


a
	Zhotovitel
	................................................................................................

	Sídlo / místo podnikání
	................................................................................................

	IČO / DIČ
	................................ / ................................

	Zápis v rejstříku
	................................................................................................

	Bankovní spojení
	................................................................................................

	Zastoupení
	................................................................................................

	Ve věcech technických
	................................................................................................

	E-mail / telefon
	................................................................................................


2. Předmět smlouvy a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo v rámci akce „Odborný léčebný ústav Jevíčko, oprava nájemního bytu v č. p. 510“ a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2.2. Rozsah díla je vymezen zejména touto smlouvou, projektovou dokumentací – studií a oceněným položkovým výkazem výměr. Tyto dokumenty tvoří přílohy a podklady této smlouvy.
2.3. Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, montáže, přesuny hmot, pomocné práce a ostatní činnosti nezbytné k úplnému, bezpečnému a funkčnímu dokončení díla v rozsahu zadávacích podkladů, včetně úklidu, odvozu a zákonné likvidace odpadů a uvedení dotčených prostor do řádného stavu.
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s místem plnění a s podklady zakázky a že nabídková cena zahrnuje všechny náklady, které lze při odborné péči z těchto podkladů předpokládat.
2.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět práce nad rámec sjednaného rozsahu. Vícepráce mohou být realizovány pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a, vyžaduje-li to povaha změny, po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.
3. Místo a doba plnění
3.1. Místem plnění je bytový dům č. p. 510 v Jevíčku, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a pokyny objednatele.
3.2. Předpokládané zahájení realizace je od 09/2026. Zhotovitel zahájí práce do 10 dnů po písemném nebo protokolárním předání staveniště / pracoviště objednatelem.
3.3. Dílo bude řádně dokončeno, vyklizeno a předáno objednateli nejpozději do 18. 12. 2026, nebude-li smluvními stranami v souladu s touto smlouvou písemně dohodnuto jinak.
3.4. Termín dokončení lze přiměřeně prodloužit pouze z důvodů písemně uznaných objednatelem, zejména při objednatelem požadované změně rozsahu díla, při objektivně nepředvídatelné překážce nebo při přerušení prací z důvodů na straně objednatele. Zhotovitel musí takovou překážku oznámit bez zbytečného odkladu.
4. Cena díla
4.1. Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a oceněného položkového rozpočtu jako cena pevná a nejvýše přípustná v tomto členění:
	Cena bez DPH
	................................ Kč

	DPH dle platné právní úpravy
	................................ Kč

	Cena včetně DPH
	................................ Kč



4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným provedením díla, zejména materiál, práci, dopravu, přesuny hmot, zařízení pracoviště, ochranná opatření, likvidaci odpadů, revize, zkoušky, doklady k předání, úklid a ostatní vedlejší náklady.
4.3. Cena může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran v případech, kdy se změní rozsah díla na základě požadavku objednatele nebo nastanou jiné okolnosti, které právní předpisy a pravidla pro změny závazků z veřejných zakázek připouštějí. Změna zákonné sazby DPH se promítne do ceny v souladu s právními předpisy.
5. Platební a fakturační podmínky
5.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury jedenkrát měsíčně podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací a dodávek. Podkladem faktury bude soupis provedených prací a dodávek, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
5.2. Souhrn dílčích faktur může dosáhnout nejvýše 70 % sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 30 % ceny díla bude fakturováno po řádném dokončení a protokolárním předání díla bez vad a nedodělků; případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, pokud objednatel dílo s takovými vadami převezme.
5.3. Splatnost řádně vystavených faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
5.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu. Pokud nebude obsahovat sjednané nebo zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn ji před uplynutím lhůty splatnosti vrátit k opravě; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
5.5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Provádění díla a součinnost
6.1. Zhotovitel provede dílo odborně, v souladu s touto smlouvou, zadávacími podklady, platnými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy výrobců použitých materiálů.
6.2. Zhotovitel odpovídá za organizaci a bezpečnost prací a za dodržování předpisů BOZP, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů. Zhotovitel zajistí, aby práce byly prováděny pouze osobami s odpovídající odbornou způsobilostí.
6.3. Zhotovitel je povinen minimalizovat prašnost, hluk a další dopady stavebních prací a respektovat, že práce probíhají v areálu objednatele. Konkrétní provozní omezení a režim vstupu budou koordinovány s technickým zástupcem objednatele.
6.4. Kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně, pokud objednatel neurčí jinak. Zhotovitel zajistí účast odpovědné osoby.
6.5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 2 pracovní dny předem. Pokud tuto povinnost nesplní, umožní jejich dodatečnou kontrolu na vlastní náklady.
6.6. Zhotovitel povede stavební deník nebo jiný průkazný denní záznam o průběhu prací, pokud to odpovídá povaze a rozsahu díla, a umožní objednateli do něj nahlížet.
6.7. Objednatel umožní zhotoviteli přiměřené napojení na elektrickou energii a vodu v místě plnění, pokud je to technicky možné. Zhotovitel je povinen s médii hospodařit účelně.
7. Odpovědnost, pojištění a odpady
7.1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla a je povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit nebo nahradit.
7.2. Zhotovitel bude po celou dobu realizace udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění nejméně 3 000 000 Kč. Na požádání objednatele předloží doklad o platném pojištění.
7.3. Původcem odpadů vzniklých při provádění díla je zhotovitel. Zhotovitel zajistí nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a při předání díla doloží na vyžádání objednatele způsob jejich předání oprávněné osobě.
8. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny před navrženým termínem předání.
8.2. Dílo je způsobilé k předání, je-li dokončeno v rozsahu této smlouvy, uklizeno a lze je řádně a bezpečně užívat. Při předání zhotovitel předá zejména doklady o použitých výrobcích a materiálech, záruční listy, prohlášení o shodě, revize a zkoušky, doklady o likvidaci odpadů, případnou dokumentaci skutečného provedení a fotodokumentaci, pokud jsou pro dané práce relevantní.
8.3. O předání a převzetí bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami. V protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty k jejich odstranění.
8.4. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat jejich odstranění.
9. Záruka a vady díla
9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne protokolárního převzetí díla; u části díla, na níž byla odstraňována záruční vada, běží záruční doba po dobu opravy a pokračuje po jejím dokončení.
9.2. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel zahájí odstraňování běžné vady nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení a odstraní ji nejpozději do 14 kalendářních dnů, nebude-li z technologických důvodů písemně dohodnut jiný termín.
9.3. U vady, která brání užívání díla nebo hrozí vznikem škody, zahájí zhotovitel nápravu bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od oznámení, je-li to objektivně možné.
9.4. Pokud zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém termínu, je objednatel po předchozím upozornění oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele, aniž by tím byla dotčena ostatní práva objednatele.
10. Smluvní sankce
10.1. Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
10.2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
10.3. Při prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené a splatné faktury má zhotovitel právo na zákonný úrok z prodlení.
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v rozsahu, v jakém není škoda smluvní pokutou kryta, ani povinnost splnit zajištěný závazek.
11. Změny smlouvy a ukončení smlouvy
11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že změny rozsahu, ceny nebo doby plnění musí být současně v souladu s pravidly platnými pro změny závazků z veřejných zakázek.
11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména tehdy, pokud zhotovitel přes písemnou výzvu závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo je v prodlení, které zjevně ohrožuje řádné dokončení díla v termínu.
11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména při podstatném porušení povinností objednatele, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v přiměřené písemně poskytnuté lhůtě.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem a může mít povinnost tuto smlouvu a související dokumenty zveřejnit podle právních předpisů. Podléhá-li smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění; jinak dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Za obchodní tajemství nelze označit údaje, které mají být podle právních předpisů zveřejněny.
12.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
12.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet / výkaz výměr zhotovitele,
Příloha č. 2 - projektová dokumentace – studie,
12.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí, souhlasí s ním a uzavírají ji svobodně a vážně.
13. Podpisy smluvních stran
	Za objednatele
	Za zhotovitele

	V Jevíčku dne: ........................
	V ........................ dne: ........................

	

........................................................
Bc. Naděžda Ivkovičová, MBA
ředitelka
	

........................................................
jméno a funkce oprávněné osoby

	Odborný léčebný ústav Jevíčko
	........................................................
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